Mockbusters (Library Book Management System)

Paketplanung/To do Liste:

* Idee finden (Idee gefunden, Bibliothek ähnliche Software)
* Umsetzung via Klassendiagramm auf Papier planen
* Programm codieren

1. Klassen erstellen
2. Klassen interagieren lassen
3. Main Loop erstellen

* Programm Testen
  + In TestProjekt referenz zu hauptprojekt hinzufügen
* (Eventuell Programm erweitern)
* UML Anhand des Programmcodes erstellen
* Videoaufnahme des Projektes erstellen

To Do Liste Mockbusters!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Was** | **Wer** | **Geschätzte Zeit** | **Effektive Zeit** |
| To Do Liste | Simon | 45min | 1h |
| Klassendiagram auf Papier planen | Simon | 1h | 1h 20min |
| Klassendiagram umsetzen | Artur | 1.5h | 1h |
| Klassen miteinander integrieren | Artur/Simon | 45min | 1h |
| Main Loop erstellen | Artur | 45min | 1h |
| Programm Testen/Unit Test erstellen | Artur/Simon | 30min | 1.5h |
| UML Anhand von Programmcode erstellen | Artur/Simon | 45min | 45min |
| Videoaufnahme des Projektes erstellen | Simon | 20min | 20min |